**Logboek examen 2**

11-05-2016

Research gedaan naar Docker en tutorials gevolgd.

tijd: 5 uur

12-05-2016

Scrum planning gemaakt en eisen wensenlijst gemaakt.

tijd: 1 uur

13-05-2016

Vergadering

tijd: 1 uur

18-05-2016

Docker file gemaakt voor Docker testomgeving

tijd: 5 uur

19-05-2016

Docker werkt niet om een windows testing environment op te zetten, dus wordt Virtualbox gebruikt.

tijd: 5 uur

20-05-2016

Vergadering

tijd: 1 uur

24-05-2016

Begonnen aan Virtualbox omgeving opzetten.

tijd: 5 uur

25-05-2016

Problemen oplossen met Virtualbox testomgeving.

tijd: 5 uur

27-05-2016

Virtualbox testomgeving opgezet en Procedure/Testformulier gemaakt.

tijd: 2 uur

01-06-2016

Vergadering

tijd: 1 uur

03-06-2016

Presentatie gemaakt van testomgeving.

tijd: 2 uur

04-06-2016

Roel Gritt document gemaakt voor Procedure.

tijd: 2 uur